Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация Новомихайловского сельсовета

Алтайского района Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2018 г. № 4

с. Новомихайловка

О внесении изменений в Постановление от 21.09.2017 года № 48 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Новомихайловского сельсовета на 2018-2022 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования Новомихайловский сельсовет,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Постановление от 21.09.2017 года № 48 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Новомихайловского сельсовета на 2018-2022 годы» изложив в новой редакции.

2. Настоящее постановление обнародовать на информационных щитах «Обнародование» и опубликовать на сайте администрации муниципального образования Алтайский район.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

4. Контроль выполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Новомихайловского сельсовета П. А. Лавринов

**Программа**

**комплексного развития систем**

**коммунальной инфраструктуры**

**администрации Новомихайловского сельсовета**

**на 2018-2027 годы.**

с. Новомихайловка

2017 год

**Оглавление**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной | | | | | | 3 |
| инфраструктуры сельского поселения | | | |  | |
| 2. | Введение | |  | | | | 4 |
|  | 2.1. | Основания для разработки программы | | | |  | 4 |
|  | 2.2. | Цели и задачи совершенствования и развития коммунального  комплекса муниципального образования Новомихайловский сельсовет | | | | | 5 |
|  | 2.3. | Сроки и этапы реализации Программы | | | | | 5 |
|  | 2.4. | Механизм реализации целевой программы | | | | | 5 |
|  | 2.5. | Оценка ожидаемой эффективности | | | | | 6 |
|  | 2.6. | Принципы формирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новомихайловский сельсовет | | | | | 6 |
| 3. | Краткая характеристика муниципального образования | | | | | | 7 |
|  | 3.1. | Демографическая ситуация | | | | | 8 |
|  | 3.2. | Анализ социально-экономического развития муниципального образования Новомихайловский сельсовет | | | | | 8 |
|  |  | 3.2.1. | | Анализ экономики Новомихайловского сельсовета | | | 8 |
|  |  | 3.2.2. | | Анализ социальной сферы Новомихайловского сельсовета | | | 8 |
|  |  | 3.2.3. | | Анализ перспектив развития Новомихайловского сельсовета | | | 9 |
|  |  | 3.2.4. | | Анализ существующей системы теплоснабжения | | | 9 |
|  |  | 3.2.5. | | Анализ существующей системы электроснабжения | | | 10 |
|  |  | 3.2.6. | | Анализ существующей системы водоснабжения | | | 10 |
|  |  | 3.2.7. | | Анализ существующей организации систем водоотведения | | | 10 |
|  |  | 3.2.8. | | Анализ существующей системы утилизации твердых бытовых отходов | | | 10 |
| 4. | Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новомихайловский сельсовет | | | | | | 11 |
|  | 4.1. | Основные цели и задачи реализации программы | | | | | 11 |
|  | 4.2. | Система программных мероприятий | | | | | 11 |
| 5. | Ресурсное обеспечение Программы | | | | | | 11 |
| 6. | Социально-экономическая эффективность реализации Программы | | | | | | 12 |
| 7. | Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением | | | | | | 12 |

# Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование  программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Новомихайловского сельсовета на 2018 – 2027 годы |
| 2. | Основание для разработки программы | * Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; * Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; * Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; * Устав муниципального образования Новомихайловский сельсовет; * Распоряжение Главы Новомихайловского сельсовета от 11.09.2017 года № 28-А |
| 3. | Заказчик программы | Администрация Новомихайловского сельсовета |
| 4. | Разработчик  программы | Администрация Новомихайловского сельсовета |
| 5. | Цель программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| 6. | Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;  2. Перспективное планирование развития систем;  3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;  4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;  5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;  6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;  7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7. | Показатели результативности (индикаторы) | Снижение удельного расхода электроэнергии потребителями администрации Новомихайловского сельсовета |
| 8. | Сроки реализации программы | 2018 – 2027 годы |
| 8. | Объем и источники финансирования Программы | Общее финансирование на весь период действия программы составляет 1100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 700,0 тыс. рублей;  2022 год – 400,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей. |
| 9. | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | * Улучшение экологической ситуации в сельском поселении; * Обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры; * Внедрение энергосберегающих технологий; * Снижение расхода топлива, электроэнергии для выработки энергоресурсов. |

1. **Введение**
   1. **Основания для разработки программы**

Основанием для проведения работ по формированию программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новомихайловский сельсовет (далее - Программа) являются:

1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2. Федеральный закон от 30.12.2004 N 210 - ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

3. Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

4. Устав муниципального образования Новомихайловский сельсовет;

5. Распоряжение Главы Новомихайловского сельсовета от 11.09.2017 года №28-А.

**2.2. Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования Новомихайловский сельсовет**

Цельюразработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новомихайловский сельсовет является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новомихайловский сельсовет является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Основными задачами совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования Новомихайловский сельсовет являются:

* инженерно-техническая оптимизации коммунальных систем;
* взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;
* обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;
* повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;
* совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
* совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
* повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
* обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

## Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации Программы: 2018 - 2027 гг. Планировать реализацию мероприятий Программы на более длительный срок нецелесообразно вследствие постоянно изменяющейся экономической ситуации.

## Механизм реализации целевой программы

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Хакасия.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

* разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;
* ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;
* размещение на официальном веб-сайте администрации Новомихайловского сельсовета информации о ходе и результатах реализации Программы.

Администрация сельского поселения осуществляет административный контроль над исполнением программных мероприятий.

Организации жилищно-коммунального комплекса поселения участвуют в разработке программных мероприятий, контролируют исполнение программных мероприятий и отчитываются перед муниципальным заказчиком Программы.

Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг, согласно действующему законодательству Российской Федерации, и несут ответственность за качественное и своевременное выполнение.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик Программы ежегодно согласовывает уточненные показатели, характеризующие результаты реализации Программы, на соответствующий год.

## 2.5 Оценка ожидаемой эффективности

Результаты программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новомихайловский сельсовет на 2018-2027 гг. определяются с помощью целевых индикаторов.

Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экологической ситуации в сельском поселении за счёт:

**1.** **Технологические результаты:**

* обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры района;
* ликвидация дефицита потребления тепло - водоснабжения;
* внедрение энергосберегающих технологий;
* снижение удельного расхода условного топлива, электроэнергии для выработки энергоресурсов;
* снижение потерь коммунальных ресурсов.

**2.** **Социальные результаты:**

* рациональное использование природных ресурсов;
* повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;
* снижение себестоимости коммунальных услуг.

**3.** **Экономические результаты**:

* плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития Новомихайловского сельсовета;
* повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса поселения.

## 2.6 Принципы формирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новомихайловский сельсовет

Формирование и реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новомихайловский сельсовет базируется на следующих принципах:

– целеполагания – мероприятия и решения Долгосрочной программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

– системности – рассмотрение программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новомихайловский сельсовет, как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

– комплексности – формирование программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новомихайловский сельсовет в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, республиканскими, муниципальными и др.).

## 3. Краткая характеристика муниципального образования

**Новомихайловский сельсовет.**

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь – 13184,5 га

Численность населения (2017 г.) – 1,007тыс. чел.

Темп роста численности (2018/2027 г.г.) – 1,5%

Общая площадь жилищного фонда (2017 г.) – 15,6 тыс. кв. м

Темп роста общей площади жилищного фонда (2018/2027г.г.) – 2,56%.

Таблица 3.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **теплоснабжение** | **электроснабжение** | **водоснабжение** | **газоснабжение** | **канализация** | **ТБО** |
| **Число источников (2017 год)** | Каменный уголь  Электроэнергия (4,3%) | «Райково» ВЛ-110 кв ПС  «Очуры» - ПС «ТЛ» | индивидуальные скважины и колодцы – 86,6 %  централизованное – 14,5 % | Баллонный газ | Индивидуальные септики | полигон для временного размещения ТБО |
| **Протяженность сетей (2017 год)** | отсутствует | ВЛ 0,4 кВ – 15,89 км.  ВЛ 10 кВ – 16,21 км. | отсутствует | отсутствует | отсутствует | - |
| **Доля сетей, нуждающихся в замене (2017 год)** | отсутствует | 5 % | отсутствует | отсутствует | отсутствует | - |
| **Отпущено энергии (2016 год)** | отсутствует | 1791617 кВт.ч. | отсутствует | 0,6 млн. м3 | отсутствует | - |

## 

## 3.1 Демографическая ситуация

Демографический анализ Новомихайловского сельсовета проведен с использованием показателей за последние четыре года (2014, 2015, 2016, 2017). Демографическая ситуация в Новомихайловском сельсовете в последние годы характеризуется стабильной естественной убылью населения, не компенсирующейся миграционным приростом. Уменьшается число детей и численность населения трудоспособного возраста.

Таблица 3.1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество человек** | | | | **Прирост (+) /Убыль (-)** |
| **2013 г.** | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** |
| 958 | 1003 | 1010 | 1007 | +25 / -11 |

## 3.2 Анализ социально-экономического развития муниципального образования Новомихайловский сельсовет

**3.2.1. Анализ экономики Новомихайловского сельсовета**

На территории Новомихайловского сельского поселения нет сельскохозяйственных организаций, однако почти все население имеет личные подсобные хозяйства, в которых насчитывается:

Таблица 3.2.1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **01.01.2013** | **01.01.2014** | **01.01.2015** | **01.01.2016** |
| **КРС** | 180 | 202 | 317 | 346 |
| **Лошади** | 13 | 79 | 47 | 71 |
| **Овцы** | 114 | 128 | 282 | 373 |
| **Свиньи** | 50 | 23 | 89 | 227 |
| **Птица** | 300 | 200 | 686 | 589 |

Население, проживающее на территории сельского поселения, использует на свои нужды произведенную в своем личном подсобном хозяйстве сельскохозяйственную продукцию: картофель, овощи, мясо, яйца.

Немаловажной проблемой для личных подсобных хозяйств является реализация произведенной продукции.

* + 1. **Анализ социальной сферы Новомихайловского сельсовета**

На территории Новомихайловского поселения расположена средняя общеобразовательная школа. В МБОУ «Новомихайловская СОШ» обучаются 100 учеников. Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, знания выпускников соответствуют требованиям государственных стандартов.

Большая часть выпускников поступают в высшие учебные заведения и в средние специальные учебные заведения.

Педагогический состав школы составляет 15 учителей, из них учителей с высшей категорией – 1, с первой категорией – 5, со второй категорией – 0. С высшим образованием – 15.

Школа функционирует в режиме 5-ти дневной рабочей недели в одну смену. Школьники получают двухразовое питание.

В летний период в школе работает пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием.

Для создания хороших условий для учащихся и педагогического коллектива на осуществление учебно-воспитательного процесса выполняются мероприятия по программе «Одаренные дети». На сохранение и укрепление здоровья учащихся направлены мероприятия программы «Здоровье», на обучение основам правопорядка направлены мероприятия программы «Крошка».

В школе ведется большая воспитательная работа. Действует детская школьная организация ЮИТ.

Появились совместные, традиционные мероприятия школьного и сельского значения: «День пожилого человека», «Международный женский день 8 марта», «День победы», «Масленица», «День защиты детей».

Ребята принимают активное участие в районных и республиканских конкурсах и фестивалях, занимают призовые места.

В МБДОУ Новомихайловский детский сад «Зернышко» функционирует 2 разновозрастные группы, наполняемость 50 детей.

**Сфера культуры**

Сфера культуры в Новомихайловском сельском поселении, наряду с образованием и здравоохранением, является одной из важных составляющих социальной инфраструктуры. Ее состояние – один из ярких показателей качества жизни населения. В настоящее время сеть учреждений культуры сельского поселения представлена МБУК «Новомихайловский СДК» и библиотекой.

**Физическое воспитание**

Большое внимание уделяется физическому воспитанию и занятию спортом в поселении осуществляют детское дошкольное учреждение и средняя общеобразовательная школа.

В поселении имеется спортивный зал на базе Новомихайловской средней школы, организованы и действуют спортивные секции, занятие в которых проводятся в дневное внеурочное или вечернее время. Ведутся секции волейбола и баскетбола. Юниоры принимают участие во всех спортивных мероприятиях, проходящих в районе.

**Анализ перспектив развития Новомихайловского сельсовета**

В связи с тем, что бюджет Новомихайловского сельсовета не располагает достаточным количеством средств, и нет дополнительных источников дохода, основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период до 2027 года является поддержание надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем. Таким образом увеличение (или уменьшение) имеющейся нагрузки будет происходить за счет естественного прироста (выбытия).

## Анализ существующей системы теплоснабжения

**Теплоэнергетическое хозяйство Новомихайловского сельсовета включает в себя 2 котельных, имеющих 2 котлов, работающих на угле и 0,4 км тепловых сетей в 2-х трубном исполнении. Централизованным теплоснабжением в сельском поселении обеспечены только социально значимые объекты (МБОУ Новомихайловская СШ и** МБДОУ Новомихайловский детский сад «Зернышко»)**.**

При работе на жесткой воде идет процесс интенсивного накипиобразования на по­верхностях нагрева, в результате чего котельные выдают в тепловые сети низкопотенциальное тепло. Образование накипей на поверхностях нагрева приводит к частым пережогам труб и значительно повышают риск выхода из строя котлов в течение 2-3 отопительных сезонов. Так же правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов предписывается оборудование котлов водоподготовительными установками (ВПУ) для докотловой обработки воды. Выполнение этого требования является необходимым условием надежной работы котлов. На сегодняшний день в котельных поселения отсутствуют ВПУ.

**Теплоснабжение жилого фонда осуществляется от индивидуальных печей.**

Анализ существующего состояния систем теплоснабжения сельского поселения выявил следующие основные проблемы:

- высокий уровень морального и физического износа основного тепломеханического оборудования источников и тепловых сетей, в том числе значительная доля оборудования и теплотрасс, выработавших нормативный срок службы, износ сетей составляет 90%;

- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозионной защиты.

- отсутствуют установки смягчителей и очистки воды, что приводит к образованию отложений в теплосетях;

Возникновение указанных проблем обусловлено недофинансированием, как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в целом.

## Анализ существующей системы электроснабжения

Электроснабжение Новомихайловского сельсовета осуществляется от централизованных источников ОАО «МРСК Сибири - Хакасэнерго» используются воздушные линии 6 (10) кВ, 0,4 кВ, которые состоят на балансе предприятия. Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Республик Хакасия является ОАО «ХАКАСЭНЕРГОСБЫТ».

Протяженность сетей составляет 32,1 км.

Обслуживающими организациями постоянно ведется контроль над эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования.

## Анализ существующей системы водоснабжения

Питьевой водой в Новомихайловском сельсовете обеспечено все население. В каждом подворье имеется индивидуальный источник водоснабжения (скважина, колодец).

## Анализ существующей организации систем водоотведения

Централизованная канализация на территории сельского поселения отсутствует.

## Анализ существующей системы утилизации твердых бытовых отходов

**ТБО, Новомихайловского сельсовета самовывозом (каждую вторую пятницу месяца) размещаются на полигоне временного размещения ТБО площадью: 97720000 кв. м. Возникающие время от времени захламления регулярно убираются силами сельского поселения.** Накопленные твердые бытовые отходы собственными силами администрации Новомихайловского сельсовета вывозит на полигон ООО « УТБО», расположенного по адресу: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, в 4 км. северо-западнее п.г.т. Усть-Абакан. На оказание услуг по захоронению твердых бытовых отходов между администрацией Новомихайловского сельсовета и ООО « УТБО» согласно договору.

1. **Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новомихайловский сельсовет**

## 4.1. Основные цели и задачи реализации программы

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Новомихайловского сельсовета обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения.

## Система программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жилищно – коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории сельского поселения.

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития сельского поселения на 2018 – 2027 гг. Программа содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят:

Таблица 4.2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятие | | 2018 год  тыс. рублей | 2019 год  тыс. рублей | 2020 год  тыс. рублей | 2021 год  тыс. рублей | 2022 год  тыс. рублей | 2023 год  тыс. рублей | 2024 год  тыс. рублей | 2025 год  тыс. рублей | 2026 год  тыс. рублей | 2027 год  тыс. рублей |
| Реконструкция высоковольтных линий | |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная установка ТП | |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 1100,0 |  |  |  | 700,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |

## Ресурсное обеспечение Программы

Состояние и уровень развития коммунальной инфраструктуры, как важнейший элемент функционирования и развития территории, выступают наряду с демографическим прогнозом, прогнозом экономического потенциала поселения.

Источниками инвестиционных средств для реализации Программы могут выступать бюджеты всех уровней.

**Финансирование мероприятий по модернизации и развитию сельского поселения на 2018-2027 гг.**

Таблица 5.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Бюджет поселения |  |  |  | 700,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ЗАТРАТ |  |  |  | 700,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |

## **Социально-экономическая эффективность реализации Программы**

Последствием реализаций мероприятий программы будет рост уровня благоустройства жилищного фонда сельского поселения. В перспективе в сельской местности будут доминировать локальные системы. Требуется лишь обеспечить их современный энергоэффективный уровень, качественное обслуживание и ремонт.

Позитивными результатом Программы можно считать:

снижение неэффективных затрат по обслуживанию фондов коммунальной инфраструктуры и как, следствие рост доступности услуг для населения, с точки зрения его платежеспособности.

повышение качества и надежности коммунального обслуживания, что также входит в категорию комфортностиусловий проживания и обеспечивается за счет модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Другими результатами Программы являются:

* совершенствование взаимодействия с потребителями;
* снижение потерь и утечек, которое предотвратит выставление счетов за фактически не потребленные услуги;

Риски, которые могут возникнуть при реализации мероприятий могут быть связаны с сокращением доли бюджетной поддержки ЖКХ, а также нарушением договорных обязательств по бюджетному софинансированию.

Помимо этого риски могут быть связаны с не выполнением (или не соблюдением сроков выполнения) плана мероприятий, определенных Программой.

## Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением

Реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новомихайловского сельсовета на 2018-2027 годы осуществляется Администрацией Новомихайловского сельсовета.

На уровне Администрации поселения осуществляется:

* реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории поселения;
* проведение предусмотренных Программой мероприятий.

А также:

* сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;
* мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
* обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти района и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;
* подготовка предложений по распределению средств бюджета поселения, предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее реализации.